# Checkliste für die Planung und Umsetzung einer Fahrradabstellanlage

## Aus der Klima-Maßnahmen-Box: 
Fahrradparken

__________________________________________________________________________

Eine gut geplante Fahrradabstellanlage ist mehr als ein praktischer Service für Radfahrende: Sie ist auch ein wertvoller Beitrag zu den kommunalen Klimaschutzzielen, da sie den Umstieg auf eine klimafreundliche Mobilitätsform erleichtert. Was bei der Planung und Umsetzung einer solchen Anlage konkret zu beachten ist, hängt jedoch stark vom Standort, den Nutzendengruppen, dem Sicherheitsanspruch und der Ausstattung ab.

Die erfolgreiche Planung und Umsetzung einer Fahrradabstellanlage im öffentlichen Raum liegt dabei nicht beim Klimaschutzmanagement alleine, sondern gelingt nur im Zusammenspiel der für Mobilität zuständigen Behörde mit Tiefbau, Stadtplanung und weiteren relevanten Stellen. Die folgende Checkliste bündelt daher die wichtigsten Punkte, die Kommunen bei der Planung im Blick behalten sollten: Von Grundlagen und Zuständigkeiten über Standortfragen bis hin zu Finanzierung, Betrieb und Kommunikation hilft sie dabei, frühzeitig Klarheit zu schaffen und die Planung im Team gut aufzustellen.

### Strategische Einbindung

- Sie haben den (qualitativen) Beitrag des Fahrradparkens zu den kommunalen Klimaschutzzielen geprüft.

- Sie haben den Verkehrsentwicklungsplan, die Mobilitätsstrategie und / oder das Radverkehrskonzept gesichtet und mögliche Anknüpfungspunkte in Bezug auf das Fahrradparken identifiziert.

- Sie haben die übergeordneten Ziele in Verbindung mit der Förderung des Fahrradparkens (zum Beispiel höherer Radverkehrsanteil, bessere Verbindung von ÖPNV und Fahrrad, höherer Diebstahlschutz) definiert und mit den relevanten Stakeholdern (insbesondere der für Mobilität zuständigen Behörde sowie der Stadtplanung) abgestimmt.

### Zuständigkeiten und Zusammenarbeit

- Es hat eine frühzeitige Abstimmung mit der für Mobilität zuständigen Behörde, dem Tiefbauamt, der Stadtplanung und weiteren Interessenseignern stattgefunden.

- Sie haben die Rollen und Verantwortlichkeiten in Bezug auf Planung, Genehmigung, Finanzierung und Betrieb festgelegt.

- Sie haben die Beteiligung politischer Gremien und Entscheidungsträger*innen berücksichtigt.

### Standortwahl

- Sie haben die bestehenden Fahrradabstellanlagen sowie die jeweiligen Kapazitäten und Ausstattungen systematisch erfasst und auf dieser Grundlage bisherige Defizite und Lücken identifiziert.

- Sie haben geeignete Standorte im öffentlichen Raum geprüft (zum Beispiel an Haltestellen des ÖPNV, am Rathaus, Schulen oder im Stadtzentrum). Sie haben potenzielle Mehrfachnutzungen durch unterschiedliche Nutzer*innengruppen berücksichtigt.

  - Sie haben die (potenziellen) Nutzenden in die Auswahl der Standorte einbezogen.

- Sie haben geprüft, ob Flächen für das Fahrradparken durch die Umwandlung von Kfz-Stellplätzen geschaffen werden können. Seit der Novelle der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) 2024 können Fahrradstellflächen nun zum Beispiel auch aus Gründen des Klimaschutzes und der Stadtentwicklung geschaffen werden. Die konkreten Anordnungsgrundlagen wurden vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) zusammengefasst.

- Die Standorte der Fahrradabstellanlage befinden sich möglichst nah an Start- beziehungsweise Zielorten.

- Die Barrierefreiheit, Erreichbarkeit und Sichtbarkeit der Fahrradabstellanlagen an identifizierten Standorten sind sichergestellt.

### Bedarfe und Anforderungen

- Sie haben die derzeitigen und zukünftigen Bedarfe an Fahrradabstellplätzen – sowohl bezogen auf Kapazitäten als auch Ausstattungsmerkmale – erhoben.

- Sie haben unterschiedliche Varianten geprüft. Die Ansprüche der Nutzenden fließen in die Auswahl der Fahrradparksysteme ein.

  - Sie haben sowohl die Bedarfe von Kurzzeitparkenden als auch von Nutzenden, die ihre Fahrräder über mehrere Stunden oder gar Tage abstellen, berücksichtigt.

  - Sie haben Stellplätze und Rangierflächen für Spezialfahrräder eingeplant.

  - Sie haben ergänzende Serviceeinrichtungen (zum Beispiel Lademöglichkeiten für Pedelecs, Reparaturstationen) entsprechend der Bedarfe der Nutzenden berücksichtigt.

- Sie haben sichergestellt, dass die technischen Anforderungen an das ausgewählte Fahrradparksystem gemäß DIN 79008-1 und DIN 79008-2 „Stationäre Fahrradparksysteme“ erfüllt werden. Der ADFC hat die empfohlenen Modelle hier zusammengestellt.

- Sie haben die Mindestabmessungen sowie den Platzbedarf für Rangierflächen in der Planung berücksichtigt.

- Die Fahrradabstellanlagen sind barrierefrei gestaltet.

- Es wurde auf eine ausreichende Beleuchtung der Fahrradabstellanlagen geachtet.

- Die Fahrradabstellanlagen sind in das lokale Radverkehrsnetz integriert.

  - Schilder und / oder digitale Karten weisen auf die Standorte und die Ausstattung der jeweiligen Fahrradabstellanlage hin.

### Finanzierung und Förderung

- Sie haben Förderprogramme von Bund und Ländern geprüft.

- Sie haben die Finanzierung des kommunalen Eigenanteils abgestimmt.

- Sie haben die Möglichkeit einer gemeinsamen Beschaffung in der Region / im Landkreis geprüft.

- Sie haben eine Kostenkalkulation und eine Budgetzuordnung erstellt.

  - Sie haben die Betriebs- und Wartungskosten bei der Ressourcenplanung berücksichtigt.

### Beteiligung und Kommunikation

- Sie haben lokale Initiativen, Anwohnende und Gewerbe in die Auswahl des Standortes und der Ausstattungsmerkmale einbezogen.

- Sie haben die geplanten Standorte, den Zeitplan und die übergeordneten Ziele der Förderung des Fahrradparkens transparent kommuniziert.

  - Sie haben für die Kommunikation unterschiedliche Kanäle gewählt, um unterschiedliche Zielgruppen zu erreichen.

### Betrieb und Unterhalt

- Sie haben ein Betreiberkonzept beziehungsweise Vereinbarungen bezüglich der regelmäßigen Reinigung und Wartung der Fahrradabstellanlagen aufgestellt.

  - Sie haben ein Konzept erstellt, wie sogenannte „Schrotträder“ regelmäßig entfernt werden, um die Kapazitäten der Fahrradabstellanlagen für Nutzende freizuhalten.

  - Bei abschließbaren Radabstellanlagen haben Sie die Wartungsaufwände der Zugangssysteme im Betreiberkonzept berücksichtigt.

### Dokumentation und Monitoring

- Sie haben ein Evaluationskonzept mit (quantitativ und qualitativ) messbaren Wirkungskriterien erstellt. Im Evaluationskonzept haben Sie die Wirkung der Fahrradabstellanlagen auf die kommunalen Klimaschutzziele berücksichtigt.

- Es findet eine regelmäßige Nutzungserfassung und Qualitätskontrolle statt.

- Sie halten die Erkenntnisse der Evaluation nach und bereiten sie auf, um sie für Folgeprojekte nutzen zu können.

### Impressum:

Herausgeber: Agentur für kommunalen Klimaschutz
am Deutschen Institut für Urbanistik gGmbH (Difu), Zimmerstr. 13-15, 10969 Berlin,
im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit

Autor*innen: Levke Sönksen | Redaktion: Susanne Müller

Alle Rechte vorbehalten. März 2026.

Diese Veröffentlichung wird kostenlos zum Download angeboten und ist nicht für den Verkauf bestimmt.