# Checkliste für die Einrichtung von Hol- und Bringzonen (Elterntaxihaltestellen)

## Aus der Klima-Maßnahmen-Box: 
Schulisches Mobilitätsmanagement

__________________________________________________________________________

Untersuchungen zur Mobilität von Kindern und Jugendlichen zeigen, dass „Elterntaxis“ für den Schulweg eine immer größere Rolle spielen und dass die selbstständige Mobilität zurückgeht. In den 1970er Jahren gingen noch etwa 90 Prozent der Schüler*innen zu Fuß zur Schule. Im Jahr 2018 waren es nur noch ungefähr 37 Prozent. Diese Tendenz sorgt für viele Probleme vor und in Schulen – vom morgendlichen Verkehrschaos über gehäufte Unfälle bis hin zu negativen Gesundheitsauswirkungen.

Die Einrichtung von Hol- und Bringzonen, sogenannter Elterntaxihaltestellen, ist eine zentrale Maßnahme des schulischen Mobilitätsmanagements. Sie hilft, die oben beschriebenen Herausforderungen gezielt und kurzfristig anzugehen. Hol- und Bringzonen sind Haltebereiche in fußläufiger Entfernung zur Schule, die Elterntaxis bündeln, den inneren Schulbereich entlasten und sichere Fuß- und Radwege fördern. Sie erhöhen die Sicherheit im direkten Schulumfeld, reduzieren Emissionen und Stau rund um das Schulgelände und fördern bei den Schüler*innen so eine klimafreundliche Mobilität. Der ADAC weist zudem darauf hin, dass sich der Verkehr im Schulumfeld durch Elternhaltestellen insgesamt verringert.

Hol- und Bringzonen werden hauptverantwortlich durch die für Mobilität zuständige Behörde in Zusammenarbeit mit der Straßenverkehrsbehörde eingerichtet. Als Klimaschutzmanager*in können Sie diesen Prozess begleiten. Mit der nachfolgenden Checkliste behalten Sie den Überblick, welche Schritte es zu berücksichtigen gilt, und können diese für alle Beteiligten transparent machen.

1. Grundlagen und Vorbereitung
(Ziel: Lage verstehen, Bedarf klären, Akteure einbinden)

1.1 Problem- und Bedarfsanalyse

☐ Sie haben Beschwerden, Hinweise von Schulen oder Unfallmeldungen und Unfallhäufungen im Schulumfeld ausgewertet, etwa aus der polizeilichen Unfallstatistik oder der kommunalen Verkehrsunfallkommission.

☐ Sie haben das morgendliche Verkehrsaufkommen analysiert.

☐ Sie haben Wegebeziehungen und typische Anfahrtsrouten der Elterntaxis erfasst.

1.2 Datengrundlagen sichern

☐ Sie haben den Modal Split der Schüler*innen, zum Beispiel per Schulbefragung, erhoben oder aktualisiert.

☐ Sie haben die Fuß- und Radinfrastruktur im Schulumfeld analysiert.

☐ Sie haben die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), Laufwege, Frequenz, Zuverlässigkeit, geprüft.

1.3 Frühzeitige Abstimmung

☐ Sie haben Gespräche mit Schulleitung, Elternvertretung, Ordnungsamt, Polizei und, sofern bauliche Veränderungen für die Einrichtung der Hol- und Bringzonen notwendig sind, dem Tiefbauamt geführt, Ideen vorgestellt und Hemmnisse für die Umsetzung identifiziert.

☐ Sie haben die Bereitschaft zur Umsetzung innerhalb der Schule abgeklärt.

☐ Sie haben die politischen Schlüsselakteure über ihre Pläne informiert.

2. Standortauswahl und Planung
(Ziel: Geeignete Zone festlegen – verkehrssicher, fußgängerfreundlich, konfliktarm)

2.1 Kriterien für gute Hol- und Bringzonen

- Kriterien für geeignete Zonen:

☐ 150 bis 300 Meter Fußentfernung zur Schule (zu nah: Gefahr bleibt; zu weit: Akzeptanz sinkt)

☐ Gute Sichtbeziehungen, keine verdeckten Kurven oder unübersichtlichen Kreuzungen

☐ Sichere Querungsstellen zwischen Zonen und Schuleingängen (Zebrastreifen, Mittelinseln, Ampeln)

☐ Durchgängige, ausreichend breite Gehwege

☐ Verkehrsberuhigter oder klar organisierter Straßenraum mit getrennten Bereichen für Fahrbahn, Parken und Gehweg

☐ Platz für mindestens drei bis sechs Fahrzeuge gleichzeitig, abhängig von der Größe der Schule

2.2 Standortprüfung

☐ Sie haben Potenzialflächen mit einem Geoinformationssystem (GIS), durch Ortsbegehung oder mit Luftbildern identifiziert.

☐ Sie haben mögliche Nutzungskonflikte geprüft, etwa mit Anwohnenden, Feuerwehrzufahrten, Müllabfuhr, Schulbushaltestellen.

☐ Sie haben die Barrierefreiheit berücksichtigt.

2.3 Verkehrsrechtliche und bauliche Planung

☐ Sie haben Lage, Länge und Beschilderung der Hol- und Bringzonen festgelegt.

☐ Sie haben den Bedarf an Markierungen geklärt: „Kiss-and-Go“-Markierung, Sperrflächen

☐ Sie haben zusätzliche Verkehrsregelungen geprüft, zum Beispiel eingeschränktes Halteverbot oder Einbahnregelung.

☐ Optional: Es wurde eine Testphase mit Bodenmarkierungen oder mobilen Schildern durchgeführt.

3. Organisation, Kommunikation und Einbindung
(Ziel: Verständnis und Akzeptanz bei Nutzenden schaffen)

3.1 Interne Abstimmung

☐ Sie haben die Maßnahme in der Steuerungsgruppe Schulmobilität vorgestellt.

☐ Sie haben die Verantwortlichkeiten für Umsetzung und Überwachung der Hol- und Bringzone geklärt (Ordnungsamt, Schule, Tiefbauamt).

3.2 Kommunikation in die Schulgemeinschaft

☐ Es wurden Elterninformationen (Flyer, Lageplan, zeitliche Regelungen) bereitgestellt.

☐ Die Maßnahme wurde bei Elternabenden vorgestellt.

☐ Lehrkräfte und Schüler*innenvertretungen wurden eingebunden.

☐ Informationen zum Vorhaben wurden über verschiedene Kommunikationskanäle (Schulwebseiten, Messenger-Dienste, Social Media, Lokalmedien) geteilt.

3.3 Begleitende Mobilitätsbildung

☐ Schulwegpläne wurden aktualisiert und kommuniziert.

☐ Mit Polizei oder Verkehrswacht wurden Aktionen zur sicheren Nutzung der Zone durchgeführt.

4. Umsetzung vor Ort
(Ziel: Die Zone technisch und organisatorisch in den Betrieb bringen)

4.1 Bauliche Umsetzung durch das Tiefbauamt

☐ Beschilderung nach Straßenverkehrsordnung (StVO) wurde korrekt montiert.

☐ Bodenmarkierungen wurden aufgebracht.

☐ Absperrelemente, Leitlinien oder Poller wurden gesetzt.

☐ Wegeführung für Kinder wurde eindeutig und sicher gestaltet.

☐ Optional: Provisorien für Testphase wurden eingerichtet.

4.2 Betriebsstart

☐ Sie haben den Starttermin mit der Schule / den Schulen abgestimmt.

☐ Sie haben mit Polizei und Ordnungsamt eine verstärkte Präsenz in den ersten Wochen koordiniert.

4.3 Umgang mit Fehlverhalten

☐ Sie haben mit Ordnungsamt und Polizei eine klare Linie gegenüber Falschparkenden (Ermahnung → Kontrolle → Verwarnung) abgestimmt.

☐ Sie haben einen Feedbackkanal für Eltern und Anwohnende eingerichtet.

5. Evaluation und Verstetigung
(Ziel: Wirkung prüfen, Anpassungen vornehmen, Erfolge sichern)

5.1 Monitoring

☐ Sie haben die Nutzung der Zone (hoch, mittel oder gering?) analysiert. Hierfür wurden Zählungen zu Bring- und Holzeiten an mehreren Wochentagen durchgeführt.

☐ Sie haben die Auswirkungen der Hol- und Bringzone auf die Verkehrsentwicklung im unmittelbaren Schulumfeld erhoben. Hinweise geben Ihnen etwa Daten zur Verkehrsdichte, Stau und/oder Falschparker im Schulumfeld.

☐ Sie haben Rückmeldungen der Schule, von Schüler*innen, Eltern und der Polizei eingeholt.

5.2 Wirkung auf Klimaschutz und Sicherheit

☐ Sie haben die Modal-Split-Veränderungen erfasst (mehr Fuß-/Radverkehr?).

☐ Sie haben Unfallstatistiken verglichen.

☐ Sie haben Emissionsfaktoren im Schulumfeld geprüft (zum Beispiel weniger Standzeiten, weniger Fahrten im direkten Umfeld).

5.3 Anpassung und Verstetigung

☐ Ausgehend von den Evaluationsergebnissen haben Sie potenzielle Optimierungen (Lage, Gestaltung, Beschilderung) in der Steuerungsgruppe Schulmobilität abgestimmt und auf den Weg gebracht.

☐ Sie haben bestehende Hol- und Bringzonen in kommunale Mobilitäts- und Schulwegkonzepte integriert, um sie zu verstetigen.

☐ Sie haben geprüft, inwieweit die Einrichtung von Hol- und Bringzonen den Verkehr auch in anderen Schulumfeldern entlasten und sicherer machen kann.

Impressum:

Herausgeber: Agentur für kommunalen Klimaschutz
am Deutschen Institut für Urbanistik gGmbH (Difu), Zimmerstr. 13-15, 10969 Berlin,
im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit

Autor*innen: Lorenz Blume, Levke Sönksen | Redaktion: Susanne Müller, Kristin Láng | Schlussredaktion: Taina Niederwipper

Alle Rechte vorbehalten. August 2026.

Diese Veröffentlichung wird kostenlos zum Download angeboten und ist nicht für den Verkauf bestimmt.